Phần 1:  phân tích

- Đầu vào của 1 sprint : Danh sách product backlog đã dc sắp xếp hoàn chỉnh theo thứ tự quan trọng ,  lên sprint planning , Dev và PO trao đổi và Dev tạo sprint backlog

- Đầu ra của 1 sprint : increament đủ điều kiện để người dùng thử có thể kiểm tra sau sprint

- Độ dài của sprint : 2 tuần 1 sprint  t6 tuần có 3 sprint

- Lý do chọn 2 tuần 1 sprint :

+ trước tiên cần phải phân tích xem nên làm những gì và như thế nào nên cần 1 thời gian đủ , ko quá ngắn

+ Minh bạch cho team và customer biết về mốc thời gian cố định nhận kết quả

+ đủ thời gian test, kiểm tra chức năng chuẩn bị sprint review

+ thuận tiện sửa lỗi

Phần 2: thiết kế

Backlog:

| item | Reason |
| --- | --- |
| - Ghép khách đi cùng tuyến đường vào 1 tuyến | Đây là chức năng tiền đề để phát triển các chức năng sau |
| - Tự động chia tiền cho từng khác trong chuyến | Sau khi ghép , ta cần tính số tiền |
| - Thanh toán bằng thẻ ngân hàng | Là bước để hoàn tất giao dịch |
| 4.Khách đánh giá bạn đi ghép sau mỗi chuyến. | Tạo thêm giá trị sau chuyến đi nhưng không phải chức năng cốt lõi để ra mắt đặt xe ghép. |

Phần 3 : xử lý thay đổi

Khi nhận sự thay đổi từ khách hàng  PO là người nhận item và thêm vào product backlog và sắp xếp lại đúng thứ tự ưu tiên  áp dụng vào sprint kế tiếp , sau khi đã hoàn tất sprint hiện tại